Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Cadastro de Profissionais | C | A | B | 1 |
| 2 | Cadastro de paciente | C | A | B | 1 |
| 3 | Cadastro de estagiários | C | A | B | 1 |
| 4 | Buscar paciente por palavras chaves | I | M | B | 2 |
| 5 | Preenchimento da queixa do paciente | C | A | B | 1 |
| 6 | Preenchimento do laudo | C | A | B | 1 |
| 7 | Resultados específicos de cada exame | I | M | B | 2 |
| 8 | Anamnese reduzida | C | A | B | 1 |
| 9 | Acesso ao Prontuário | C | A | B | 1 |
| 10 | Faturamento do SUS | C | A | B | 1 |
| 11 | Frequência de paciente | U | B | M | 3 |
| 12 | Gerar automaticamente numero SUS por paciente | U | B | M | 3 |
| 13 | Cadastro dos responsáveis por LIFs | C | A | B | 1 |
| 14 | Registrar resultado do exame de BERA | I | M | M | 2 |
| 15 | Registrar resultado do exame de PAC | I | M | M | 2 |
| 16 | Registrar resultado do exame de audiometria | I | M | M | 2 |
| 17 | Modelo de laudos | U | B | M | 3 |
| 18 | Gerar PDF de exames | C | A | B | 1 |
| 19 | Gerar PDF da evolução | U | B | M | 3 |
| 20 | Campo evolução | C | A | B | 1 |
| 21 | Filtrar campo evolução | U | B | M | 3 |
| 22 | Cadastro de professor pesquisador | U | B | M | 3 |
| 23 | Log de acesso ao sistema | U | B | M | 3 |